织锦展示网页制作项目计划文档

文档版本：V4.0

制定日期：2025 年 12 月 4 日

适用对象：成员 A（计算机专业）、成员 B（计算机专业）、成员 C（电子信息专业 / 组长）

一、项目核心信息

1.1 项目目标

面向大一零基础（仅掌握 HTML/CSS）学生，协作完成织锦主题静态展示网页制作，通过 GitHub 协同管理代码，最终交付「1 个首页 + 4 个织锦详情页」，仅使用 HTML/CSS 实现，无 JavaScript 开发需求。

1.2 成员分工

| 成员 | 专业 | 姓名 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 计算机专业 | 杨雅菲 | 首页开发 + 第2页开发 |
| 成员 B | 计算机专业 | 钟静雯 | 2 个织锦详情页开发（含首个模板页） |
| 成员 C | 电子信息专业 | 邸安雅 | 2 个织锦详情页开发 + 项目协调管理 |

二、时间规划（核心节点）

| 阶段 | 时间范围 | 核心目标 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习期 | 2026.01.23 - 2026.02.01 | 学习 HTML和CSS | 可整理资料 |
| 核心开发期 1 | 2026.02.02 - 2026.03.14 | 完成首页+第2页+ 首个详情页（模板页）开发 | 每人每周投入 3-4 小时，C 仅协调不开发 |
| 核心开发期 2 | 2026.03.15 - 2026.04.30 | 完成剩余 3 个详情页基础开发 | 每人每周投入 2 小时，B和C参与开发 |
| 收尾验收期 | 2026.05.01 - 2026.05.10 | 完成细节优化、整体验收、仓库整理 | 每人每周投入 2 小时，全员参与 |

2.1 学习期（2026.01.23 - 2026.02.01）详细任务

1.确定文件目录结构（如下）

2.1.1 仓库目录结构（参考）

brocade-showcase/

├── README.md          // 项目说明

├── index.html         // 首页

├── css/               // 样式文件夹

│   ├── common.css     // 公共样式（重置/通用布局）

│   ├── index.css      // 首页样式

│   ├── detail1.css    // 详情页1样式）

│   ├── detail2.css    // 详情页2样式

│   ├── detail3.css    // 详情页3样式

│   ├── detail4.css    // 详情页4样式

├── assets/            // 静态资源

│   ├── images/        // 织锦图片

│   ├── fonts/         // 自定义字体（可选）

└── details/           // 详情页HTML

├── dai-detail.html   // 详情页1

├── miao-detail.html   // 详情页2

├── tujia-detail.html   // 详情页3

├── zhuang-detail.html   // 详情页4

├── second.html   // 第二页

2.整理织锦素材（图片、文字介绍，统一存入仓库 assets 文件夹）

2.2 核心开发期 1（2026.02.02 - 2026.03.14）详细任务

A完成首页和第二页，B完成一个详情页

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.29-02.11 | 1. A：搭建首页 HTML 结构 + 基础 CSS 布局（导航、页脚、织锦列表框架）；2. B：开发 detail1（模板页）完整 HTML/CSS（作为所有详情页参考）；3. C：协调进度、协助 A/B 解决技术问题，确认模板页框架合理性 | A/B | 3-4 小时 / 人 / 周 |
| 02.12-02.25 | 1. A：完善首页样式（配色、字体、图片适配），优化布局细节；2. B：优化模板页样式、编写复用说明（结构规范、类名规则）；3. C：组织 1 次线上沟通，确认首页 / 模板页符合预期 | A/B | 3-4 小时 / 人 / 周 |
| 02.26-02.28 | 1. A/B：完成首页 / 模板页最终版，提交 PR 合并至 dev 分支；2. 全员：评审代码，确认无基础布局、样式问题 | A/B/C | 3-4 小时 / 人 / 周 |

2.3 核心开发期 2（2026.03.15 - 2026.04.30）详细任务

B完成一个详情页，C完成两个详情页，A可完善首页和第二页

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01-03.31 | 1. B：开发 detail2.html，参照 detail1 结构 / 样式替换专属织锦内容；2. A：开发 detail3.html，复用模板页 CSS 类适配自身内容；3. C：开发 detail4.html，完成基础 HTML 结构 + 样式搭建；4. 每周 1 次沟通，解决样式复用、内容适配问题 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |
| 04.01-04.30 | 1. 全员：完善各自负责的详情页样式（图片居中、文字行间距、配色统一）；2. C：组织交叉测试（打开对方页面检查布局 / 样式问题）；3. 修复测试中发现的基础问题（如图片尺寸、浏览器兼容） | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |

2.4 收尾验收期（2026.05.01 - 2026.05.10）详细任务

| 时间区间 | 核心任务 | 负责成员 | 投入时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.01-05.07 | 1. 全员：最终优化页面细节（如边距、字体大小统一）；2. 检查所有页面跳转链接（首页↔各详情页）；3. 提交各自页面最终版 PR 至 dev 分支 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |
| 05.08-05.10 | 1. C：将 dev 分支代码合并至 main 分支，整理仓库文件（删除冗余文件、规范命名）；2. 全员：最终验收所有页面（浏览器打开测试）；3. 完善 README.md，补充项目说明、文件结构、访问方式 | A/B/C | 2 小时 / 人 / 周 |

- 历史渊源

- 工艺流程（用徐润菲的）

- 背后故事（图片+文字，徐润菲格式）

- 相关产品（商品图片+二维码+介绍）

- 消费分析